YMH212-Yazılım Gereksinimleri Analizi

Haftalık Rapor 11

Exponentia

Olympus Voidbound

Takım Adı: Exponentia

Tarih: 15/05/2026

Grup Üyeleri: Tuna Girgin, Onur Çekiş, Yağız Öncül, Burak Özcan

Proje İlerlemesi (Gerçekleştirilen Görevler):

- Bu hafta proje geliştirme süreci önceki haftalara göre daha sınırlı ilerlemiştir. Bunun temel nedeni, dönem yoğunluğu ve yaklaşan bayram tatili öncesinde ekip üyelerinin yeni görev dağılımlarını netleştirmeye odaklanmasıdır.

- Haftanın en önemli kararlarından biri oyunun isminin belirlenmesi olmuştur. Projenin adı “Olympus Voidbound” olarak seçilmiştir. Bu isim, oyunun Yunan mitolojisi temasını ve Void corruption yapısını birlikte yansıttığı için proje kimliği açısından uygun görülmüştür. “Olympus” kısmı mitolojik dünyayı temsil ederken, “Voidbound” kısmı oyundaki karanlık yozlaşma, Void çatlağı ve bozulmuş Olympus temasını desteklemektedir.

- Teknik geliştirme tarafında oyun içi arayüz ve HUD çalışmaları büyük ölçüde ilerletilmiştir. Can barı, temel oyun içi bilgi alanları ve HUD düzeni üzerinde çalışılmış ve oyuncunun oyun sırasında ihtiyaç duyacağı temel bilgilerin ekranda daha okunabilir şekilde sunulması hedeflenmiştir. Bu çalışma, ilerleyen haftalarda minimap, ödül ekranı, boss can barı ve kat geçiş ekranı gibi diğer arayüz bileşenleriyle tamamlanacaktır.

- Ayrıca ekip içinde yeni görevler belirlenmiş ve özellikle bayram tatili sürecinde tamamlanması hedeflenen işler planlanmıştır. Bu görevlerin sunum haftasına kadar projenin oynanabilirliğini ve içerik çeşitliliğini artırması amaçlanmaktadır.

Karşılaşılan Zorluklar:

- Bu hafta en büyük zorluk, geliştirme sürecine ayrılan zamanın sınırlı olmasıdır. Teknik olarak büyük bir ilerleme sağlanamasa da, proje kapsamının toparlanması ve sonraki adımların netleştirilmesi açısından önemli kararlar alınmıştır.

- Arayüz tarafında HUD elemanlarının hem okunabilir hem de oyun alanını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi dikkat edilmesi gereken bir konu olmuştur. Bullet hell türünde ekran üzerinde çok sayıda düşman, mermi ve efekt bulunacağı için HUD’un sade, anlaşılır ve dikkat dağıtmayacak bir yapıda olması gerektiği görülmüştür.

- Bunun yanında sunuma kadar tamamlanması gereken içeriklerin fazla olması, ekip içinde görevlerin daha net dağıtılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Özellikle dungeon odaları, boss akışı, düşman çeşitliliği ve ek oda türleri gibi sistemlerin birbirleriyle bağlantılı olması nedeniyle geliştirme planının dikkatli yapılması gerekmiştir.

Alınan Kararlar:

- Oyunun isminin “Olympus Voidbound” olmasına karar verilmiştir.

- Arayüz geliştirme tarafında HUD sisteminin öncelikli olarak tamamlanmasına karar verilmiştir. Oyuncunun can durumu, temel oynanış bilgileri ve ileride eklenecek yetenek/minimap göstergeleri için HUD yapısının ana oyun akışıyla uyumlu hâle getirilmesi hedeflenmiştir.

- Ayrıca ekip içinde sunuma kadar yapılacak yeni görevler belirlenmiştir. Bu görevlerin özellikle bayram tatili sürecinde tamamlanması ve projenin sunum öncesinde daha oynanabilir, daha bütünlüklü bir hâle getirilmesi planlanmıştır.

Planlanan Görevler:

- Gelecek süreçte öncelikli hedef, oyunun ilk katını daha tamamlanmış bir yapıya ulaştırmaktır. Bu kapsamda ilk katın normal odalar, ödül akışı ve ilk boss savaşıyla birlikte oynanabilir hâle getirilmesi planlanmaktadır.

- Boss odası, ödül odası, kat geçiş ekranı ve bu sistemlerle ilişkili UI akışlarının eklenmesi hedeflenmektedir. Böylece oyuncunun oda temizleme, ödül seçme, boss ile karşılaşma ve bir sonraki kata geçme döngüsü daha net şekilde kurulacaktır.

- Ek düşman çeşitleri,ve daha gelişmiş saldırı patternlerinin eklenmesi de planlanan görevler arasındadır. Bu çalışmalar, oyunun combat çeşitliliğini artıracak ve oyuncuya farklı tehdit türleri sunacaktır.

- Son olarak oyuna çeşitlilik katmak amacıyla mağaza odası, etkinlik odası ve challenge oda prototiplerinin kurulması planlanmaktadır. Bu oda türleri, dungeon ilerleyişinin yalnızca savaş odalarından oluşmamasını sağlayarak oyuncuya farklı karar alanları sunacaktır.