YMH212-Yazılım Gereksinimleri Analizi

Haftalık Rapor 5

Exponentia

Takım Adı: Exponentia

Tarih: 27/03/2026

Grup Üyeleri: Tuna Girgin, Onur Çekiş, Yağız Öncül, Burak Özcan

Proje İlerlemesi (Gerçekleştirilen Görevler):

- Bu hafta proje kapsamında önceki hafta hazırlanan proje öneri raporumuz Enes Hoca izinli olduğundan Berat Hoca tarafından gözden geçirildi ve raporda eksik veya geliştirilmesi gereken noktalar hakkında geri bildirim alındı. Bu doğrultuda ekip olarak raporun içeriği yeniden değerlendirildi ve bazı kısımlar için gerekli düzeltmeler yapıldı.

- Bayram tatiline denk gelen önceki haftada teknik geliştirme tarafında planlanan bazı çalışmalar istenilen seviyede ilerletilemediğinden, bu hafta teknik geliştirmeden çok planlama, düzenleme ve rapor eksiklerini giderme süreci ön planda tutulmuştur. Bu nedenle proje ilerlemesi daha çok dokümantasyonun güçlendirilmesi ve sonraki haftalarda yürütülecek teknik çalışmaların netleştirilmesi yönünde olmuştur.

Karşılaşılan Zorluklar:

Bu hafta karşılaşılan temel zorluk hem önceki haftadan sarkan görevlerin hem de proje öneri raporunun yetiştirilmesi olmuştur. Özellikle proje geliştirme süreci ile rapor hazırlama sürecinin aynı anda yürütülmesi, ekip açısından zaman yönetimini daha önemli hâle getirmiştir. Bayramın da araya girmesiyle bazı görevler sonraki haftalarda devam edilmek üzere uzatılmıştır.

Bir diğer zorluk ise, projenin hem teknik hem de dokümantasyon tarafında daha düzenli ve akademik beklentilere uygun biçimde ilerletilmesi gerekliliğidir. Alınan geri bildirimler doğrultusunda bazı başlıkların yeniden yapılandırılması, bazı bölümlerin daha ayrıntılı düşünülmesi ve proje planının daha sistemli hâle getirilmesi gerekmiştir.

Alınan Kararlar:

- Önceki haftalarda planlanan ancak tam anlamıyla başlanamayan görevlerin sonraki haftalara dağıtılması kararlaştırılmıştır.

- Ayrıca teknik geliştirme sürecinde önceliğin oyunun çekirdek sistemlerine verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kapsamda oda sistemi ve sahne mimarisi, enemy framework ve test düşmanları, HUD iskeleti, dört karakterin oynanışa entegrasyonu ve seçim ekranı, ilk animasyonlar ve başlangıç silahı sprite setleri ile minimap prototipleri öncelikli geliştirme alanları olarak belirlenmiştir.

- Rapor tarafında ise proje ana dokümanlarının yalnızca metinsel açıklamalarla değil gerektiğinde diyagram, tablo ve daha düzenli başlık yapılarıyla desteklenmesine karar verilmiştir. Böylece hem raporun daha profesyonel görünmesi hem de proje fikrinin daha anlaşılır biçimde sunulması hedeflenmiştir.

Planlanan Görevler:

- Gelecek hafta itibarıyla bayram nedeniyle önceki haftadan sarkan teknik görevlerin daha aktif biçimde ele alınması planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak oda sistemi ve sahne mimarisi üzerinde çalışılarak oda prefab yaklaşımı, sahne yapısı, geçiş mantığı ve dungeon akış mimarisinin kurulması hedeflenmektedir.

- Bunun yanında enemy framework ve iki test düşmanı için düşman temel sınıf yapısının, state mantığının ve iki örnek düşmanın geliştirilmesine başlanması planlanmaktadır. Bu sistemin ileride farklı düşman türleri için temel oluşturması amaçlanmaktadır.

- Arayüz tarafında HUD iskeleti çalışmaları yürütülerek can, skill, silah ve temel bilgi alanlarının oluşturulması; ayrıca geliştirme sürecini kolaylaştıracak debug amaçlı panel yapısının hazırlanması hedeflenmektedir.

- Karakter sistemleri kapsamında dört karakterin oynanışa entegrasyonu ve seçim ekranı üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Karakter farklılıklarının oynanışa bağlanması ve seçim ekranının temel yapısının oluşturulması bu haftanın önemli hedefleri arasındadır.

- Görsel içerik tarafında ilk animasyonlar ve başlangıç silahı sprite setleri üzerine çalışılarak karakter, silah ve kısa frame bazlı animasyonların ilk sürümlerinin hazırlanması planlanmaktadır. Son olarak minimap ve room graph prototipi üzerinde çalışılarak açılan odaları, mevcut konumu ve bağlantılı odaları gösteren harita altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.