YMH212-Yazılım Gereksinimleri Analizi

Haftalık Rapor 10

Exponentia

Takım Adı: Exponentia

Tarih: 08/05/2026

Grup Üyeleri: Tuna Girgin, Onur Çekiş, Yağız Öncül, Burak Özcan

Proje İlerlemesi (Gerçekleştirilen Görevler):

- Bu hafta oyun geliştirme ve 3. ara rapor hazırlığı açısından yoğun bir hafta olmuştur. Teknik tarafta öncelikle debug paneli tamamlanmış, böylece geliştirme sürecinde oyuncu, düşman ve sistem durumlarının daha kolay takip edilebilmesi hedeflenmiştir.

- Arayüz tarafında can barı, minimap ve diğer HUD elemanları üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerin oyuncunun can durumunu, oda ilerleyişini ve dungeon içindeki konumunu daha anlaşılır şekilde göstermesi planlanmaktadır.

- Görsel içerik tarafında bazı karakter ve düşman animasyonları hazırlanmıştır. Bu animasyonlar henüz tamamen oyuna entegre edilmemiştir ancak ilerleyen haftalarda kullanılmak üzere hazır hâle getirilmiştir.

- Düşman sistemi kapsamında basic moblar için genel saldırı ve pathfinding scriptleri yazılmıştır. Böylece düşmanların oyuncuyu takip etmesi, saldırı davranışı göstermesi ve farklı mob türlerine temel oluşturacak ortak bir yapının kurulması amaçlanmıştır.

- Ayrıca tanrıların aktif ve pasif yeteneklerinin scriptleri hazırlanmaya başlanmıştır. Bu sistemin, ileride farklı tanrı güçlerinin oyuncu build yapısına entegre edilmesini kolaylaştırması hedeflenmektedir.

- Bu hafta aynı zamanda 3. ara rapor için yoğun şekilde çalışılmıştır. Use-case senaryoları, gereksinim izlenebilirlik matrisi ve UML diyagramları üzerinde durulmuş; use-case, component, class, sequence, activity ve state gibi diyagramlarının rapora nasıl yerleştirileceği planlanmıştır.

Karşılaşılan Zorluklar:

- Bu hafta en büyük zorluk, oyunu yetiştirebilme çalışmaları ile 3. ara rapor hazırlığının aynı döneme denk gelmesi olmuştur. Hem teknik geliştirme hem de rapor için UML diyagramlarının hazırlanması zaman yönetimini zorlaştırmıştır.

- UML tarafında ilişkilerinin doğru kurulması, diyagramların genişletilmiş use-case senaryolarıyla uyumlu olması ve mevcut sistem yapısını doğru yansıtması üzerinde dikkatle çalışılmıştır.

- Teknik tarafta ise düşman pathfinding yapısının ileride farklı düşman türlerine uyarlanabilir olması ve tanrı yeteneklerinin combat sistemiyle uyumlu çalışması dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almıştır.

Alınan Kararlar:

- Debug panelinin geliştirme ve test sürecinde aktif olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu panelin özellikle düşman davranışları, combat ve oda akışı testlerinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

- Arayüz tarafında öncelikli olarak can barı ve minimap sistemlerinin geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu iki sistemin MVP için temel kullanıcı arayüzü elemanları arasında yer alması uygun görülmüştür.

- Basic moblar için ortak saldırı ve pathfinding altyapısı kurulması, tanrı yeteneklerinin ise modüler script yapısıyla hazırlanması kararlaştırılmıştır.

- Rapor tarafında ise 3. ara raporda UML diyagramlarının daha düzenli ve profesyonel şekilde sunulmasına karar verilmiştir.

Planlanan Görevler:

- Gelecek hafta hazırlanan animasyonların Unity içine aktarılması ve karakter/düşman objelerine entegre edilmesi planlanmaktadır. Animasyon geçişlerinin hareket ve saldırı mekanikleriyle uyumlu çalışması test edilecektir.

- Ayrıca dungeon odalarının hazırlanması, oda prefablarının düzenlenmesi ve oda geçişlerinin daha oynanabilir hâle getirilmesi hedeflenmektedir.

- Can barı ve minimap çalışmalarına devam edilecek, bu arayüz elemanlarının oyuncu can sistemi ve dungeon oda yapısıyla bağlantılı çalışması sağlanacaktır.

- Basic mobların pathfinding ve saldırı scriptleri test edilecek, tanrıların aktif/pasif yetenekleri için başlatılan script çalışmalarına devam edilecektir.